АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗНАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ГОРШЕЧЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.02.2023  г.                                                                                       №10

О проведении   благоустроительных

работ на территории населенных

пунктов Знаменского сельсовета Горшеченского

района  в 2023  году.

В целях проведения    благоустроительных работ на территории населенных пунктов   Знаменского сельсовета, Администрация Знаменского сельсовета Горшеченского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В срок до 01.03.2023 года разработать мероприятия о проведении благоустроительных работ на территории населенных пунктов и предоставить в Администрацию района (для составления районных мероприятий) через управление строительства, архитектуры, ЖКХ, земельных и имущественных правоотношений, охраны окружающей среды, транспорта и связи  на объекты:

-здания администрации; ДК; памятники, поклонные кресты; частные домовладения.

2.Создать штаб по контролю за ходом выполнения благоустроительных работ на территории населенных пунктов Знаменского сельсовета.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления   оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Знаменского сельсовета в сети «Интернет».

Глава  Знаменского сельсовета:                                                 А.Н.Краснова

Приложение №1

к постановлению Главы Знаменского сельсовета

от 22.02.2023. № 10

СОСТАВ

штаба по контролю за ходом выполнения благоустроительных работ на территории  населенных пунктов Знаменского сельсовета.

1. Латышева А.Е. – главный специалист-эксперт администрации  -  председатель.

2. Волкова К.А.. - специалист 1 разряда – секретарь.

3. Зотова Т.А. – член штаба (по согласованию).

4. Подъячих Н.А. - член штаба (по согласованию).

Приложение №2 к постановлению 
администрации 
Знаменского сельсовета от 22.02.2023г. № 10

ПЛАН
мероприятий по благоустроительным работам на объектах Знаменского сельсовета Горшеченского района в 2023 году.

| № | Название населенного пункта | Наименование объекта | Виды планируемых работ | Планируемый срок начала и окончания работ | Сумма денежных средств, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Знаменка | кладбище | Завоз песка, окос и вырубка растительности | Март - август | 20000,00 |
|  |  | Здание администрации | Побелка, покраска, оштукатуривание, устройство клумб | Март - апрель | 5000,00 |
|  |  | Опоры линий электропередач | побелка | Март - апрель | 5000,00 |
|  |  | Деревья | побелка | Март - апрель | 5000,00 |
|  |  | Братская могила | Оштукатуривание, покраска ограждения, устройство клумбы | Март - апрель | 5000,00 |
|  |  | Водонапорная башня (4шт) | Окос растительности | Май - август | 6000,00 |
|  |  | Автомобильные дороги местного значения | Окос сорной растительности | Май - август | 5000,00 |
|  |  | Территория с.Знаменка | Уборка территории от мусора и несанкционированных свалок | Постоянно | 5000,00 |
| 2 | д.Каменка | Водонапорная башня (1 шт.) | Окос от сорной растительности | Май - август | 1500,00 |
|  |  | Автомобильные дороги местного значения | Окос от сорной растительности | Май - август | 3000,00 |
|  |  | Территория д.Каменка | Уборка территории от мусора и несанкционированных свалок, окос территории | Постоянно | 5000,00 |
| 3 | с.Степановка | Водонапорная башня (1 шт) | Окос сорной растительности | Май - август | 1500,00 |
|  |  | Автомобильные дороги местного значения | Окос сорной растительности | Май - август | 5000,00 |
|  |  | Территория д.Степановка | Уборка территории от мусора и несанкционированных свалок | Постоянно | 5000,00 |
| 4 | с.Пятницкое | Автомобильные дороги местного значения | Окос сорной растительности | Май - август | 5000,00 |
|  |  | Территория с.Пятницкое | Уборка территории от мусора и несанкционированных свалок, окос территории | Постоянно | 5000,00 |
|  |  | Кладбище | Завоз песка , окос и вырубка растительности | Март - август | 7000 |
| 5 | с.Н.Апочки | Автомобильные дороги местного значения | Окос сорной растительности | Май - август | 3000,00 |
|  |  | Территория с.Н.Апочки | Уборка территории от мусора и несанкционированных свалок | Постоянно | 3000,00 |

Глава Знаменского сельсовета

Горшеченского района                                                                                                 А.Н.Краснова